Приложение

к решению Тульской городской

Думы от 26.05.2010 № 3/75

Информация

Контрольной комиссии муниципального образования город Тула

по результатам проверки управления здравоохранения администрации города Тулы

Контрольная комиссия муниципального образования город Тула сообщает, что на основании плана работы комиссии на I полугодие 2010 года, утвержденного решением Тульской городской Думы от 23.12.2009  № 84/1744, проведена проверка управления здравоохранения администрации города Тулы (начальник – В.П. Васильев, главный бухгалтер – Е.М. Киселева) по теме: «Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств на проведение ремонтных работ, полноты и качества объемов выполненных работ в 2008 - 2009 годах».

Проведенной проверкой установлено следующее:

1. Управлению здравоохранения администрации города Тулы предоставлены полномочия муниципального заказчика самостоятельно заключать контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Подведомственные учреждения здравоохранения на основании приказа управления здравоохранения от 18.01.2008г. № 11 «О наделении полномочиями муниципального заказчика МУЗ г. Тулы» наделены полномочиями на заключение муниципальных контрактов по результатам запроса котировок и договоров без проведения торгов без участия управления.

В 2008 -2009 годах управлением здравоохранения и подведомственными учреждениями заключено 156 муниципальных контрактов и 233 договора на общую сумму 157 388,1 тыс. руб., в том числе:

-  в 2008 году  –  на сумму 138 553,3 тыс. руб.;

-  в 2009 году – на сумму 18 834,8 тыс. руб.

В нарушение п.3 ст. 42 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ подведомственные управлению здравоохранения администрации города Тулы учреждения допускали размещение муниципального заказа путем запроса котировок на выполнение одноименных работ на сумму, превышающую 500,0 тыс. руб. в квартал, тогда как необходимо было проводить аукцион. С указанным нарушением в 2008 году заключено                        2 муниципальных контракта на общую сумму 953,05 тыс. руб.

В нарушение п.п.14 п.2 ст.55 указанного закона подведомственные учреждения допускали заключение договоров на выполнение одноименных работ на сумму, превышающую 100,0 тыс. руб. в квартал, тогда как необходимо было проводить запрос котировок. С указанным нарушением заключены:

- в 2008 году – 3 договора на общую сумму 209,24 тыс. руб.;

- в 2009 году – 2 договора на общую сумму 174,93 тыс. руб.

В нарушение п.6 ст.9 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ фактическая стоимость выполненных работ в соответствии с подписанными актами выполненных работ меньше первоначальной цены муниципального контракта более, чем на 10%, что связано с исключением отдельных видов работ из общего перечня, предусмотренного локальной сметой.

Отклонение стоимости выполненных работ от цены муниципального контракта более, чем на 10%, приводит к тому, что аванс, выплаченный заказчиком подрядчику, фактически составляет более 30% от общей стоимости работ, что является нарушением условий муниципального контракта. Учитывая, что локальная смета к контракту составляется на основании дефектной ведомости, подписанной управлением здравоохранения и подрядчиком, то цена муниципального контракта изначально завышена. Результатом является авансирование управлением здравоохранения подрядчиков за счет бюджетных средств на суммы, фактически превышающие 30% от стоимости работ, предусмотренные контрактами.

С данным нарушением исполнено в 2008 году 5 контрактов на сумму  12 329,96 тыс. руб.,  в 2009 году - 1 контракт на сумму 195,22 тыс. руб.

Общая сумма 13 муниципальных контрактов и договоров, по которым установлены нарушения Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, составила  13 862,4 тыс. руб.

2. В результате выборочного обследования объектов комиссией в составе представителей  управления здравоохранения, подрядчиков и Контрольной комиссии установлены нарушения  у 6  подрядных организаций по 5 муниципальным контрактам. Сумма невыполненных объемов работ составила 181,0 тыс. руб., в  том числе:

- ООО «Тульский мастер» - на сумму 39,5 тыс. руб. (ремонт помещений лаборатории МУЗ ГБ № 3);

- ООО «ЭлТан» - на сумму 42,8 тыс. руб. (ремонт помещений стационара МУЗ ГБ № 4).

- ООО «Мастер» - на сумму 98,7 тыс. руб. (ремонт помещений терапевтического отделения  МУЗ ГБ № 6).

3. В результате выборочной документальной проверки и обследования отремонтированных объектов учреждений здравоохранения установлено, что акты выполненных работ, локальные сметы, а так же дефектные ведомости составлены в обобщенном виде, т.е. без указания конкретного места ремонта (палаты, кабинета, коридора, лестницы и т.д.). Это привело к тому, что во время обследования отремонтированных помещений к контрольным замерам предъявлялись ремонтные работы, которые не соответствовали по объемам выполненных работ актам выполненных работ и дефектным ведомостям, т.к. были выполнены разными подрядчиками и в разные годы.

На предъявленные объемы ремонтных работ сверх актов приемки выполненных работ управлением здравоохранения подтверждающие документы не представлены.

Контрольная комиссия по результатам проверки предложила управлению здравоохранения администрации города Тулы:

1. Соблюдать требования Федерального закона 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от.

2. При составлении локальных смет подрядными организациями применять единичные расценки, соответствующие планируемым видам и объемам работ.

3. Осуществлять систематический контроль за полнотой и качеством произведенных ремонтно-строительных работ на объектах управления здравоохранения.

4. При составлении дефектных ведомостей и локальных смет конкретизировать места проведения ремонтов.

5. Произвести перерасчеты с подрядными организациями по необоснованно предъявленным ремонтно-строительным работам на объектах управления здравоохранения  на сумму 181,0 тыс. руб.

Gor/duma