Приложение

к решению Тульской городской

Думы от 24.10.2007 №36/807

Муниципальная целевая Программа

"Благоустройство внутридомовых территорий и

ремонт жилищного фонда на 2008 – 2010 годы"

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа "Благоустройство внутридомовых территорий и ремонт жилищного фонда на 2008-2010 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Устав муниципального образования город Тула; - Положение "О муниципальных целевых программах", утвержденное решением Тульской городской Думы от 28.09.2000 №40/691; - решение Тульской городской Думы «О включении в перечень важнейших (первоочередных) городских проблем благоустройства и жизнеобеспечения города, подлежащих решению программно-целевым методом, финансируемым из городского бюджета, проблемы благоустройства внутридомовых территорий и ремонта жилищного фонда в 2008 году» от 24.01.2007 №25/528. |
| Заказчик Программы | Администрация города Тулы. |
| Разработчики программы | Тульская городская Дума. Постоянная комиссия Тульской городской Думы по жизнеобеспечению города. |
| Цели и задачи Программы | Осуществление комплекса мер, направленных на улучшение состояния жилищного фонда и поддержание его в надлежащем состоянии, улучшение благоустройства дворов и придомовых территорий, повышение комфортности проживания граждан. |
| Сроки реализации Программы | январь – декабрь 2008 года; январь – декабрь 2009 года; январь – декабрь 2010 года. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Выполнение отдельных направлений капитального ремонта, текущего ремонта конкретных объектов жилищного фонда, благоустройство дворовых и придомовых территорий. |
| Основные исполнители Программы | Муниципальное учреждение "Городская Служба Единого Заказчика"; Подрядные организации. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Из средств бюджета муниципального образования город Тула: на 2008 год - 140,0 млн.руб.; на 2009 год - 157,5 млн.руб.; на 2010 год - 175,0 млн.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Улучшение состояния жилищного фонда; - Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде; - Обеспечение сохранности и долговечности зданий; - Улучшение санитарного состояния и содержания домовых и придомовых территорий. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контролирующие органы: - Контрольная комиссия муниципального образования город Тула; - Тульская городская Дума; - Финансовое управление администрации г. Тулы. Формы контроля: - проверки (в том числе дефектных актов) и отчеты о ходе выполнения Программы (еженедельные). |

I. Введение

Программа разработана, исходя из сложившейся социально-экономической ситуации: крайне неудовлетворительного общего технического состояния жилищного фонда и направлена на обеспечение его сохранности и долговечности, недопущение преждевременного физического износа, на повышение комфортности проживания граждан.

Для достижения указанной цели Программой предусмотрено проведение комплекса ремонтно-восстановительных мероприятий жилищного фонда (ремонт кровель, ремонт подъездов, ремонт балконов, ремонт козырьков, герметизация межпанельных швов, напыление стеновых панелей, установка металлических дверей в подъездах и т.д.), а также комплекса мероприятий, направленных на благоустройство дворов и прилегающих к ним придомовых территорий (строительство детских, спортивных, хозяйственных площадок, асфальтирование, обустройство контейнерных площадок и т.д.).

II. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

Предотвращение износа эксплуатируемого жилищного фонда и поддержание его в надлежащем состоянии, улучшение санитарного состояния дворовых и придомовых территорий, повышение качества предоставляемых услуг населению.

Задачи Программы:

Проведение комплекса ремонтно-восстановительных мероприятий жилищного фонда, проведение мероприятий, направленных на благоустройство дворов и прилегающих к ним территорий.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета города Тулы. Объем финансирования на 2008 год составит 140,0 млн. руб., на 2009 год – 157,5 млн. руб., на 2010 год – 175,0 млн. руб.

IV. Организационный и финансово-экономический

механизмы управления Программой

Организационный и финансово-экономический механизмы управления Программой осуществляют МУ "Городская Служба Единого Заказчика", Тульская городская Дума, администрация города Тулы. Заказчик Программы в течение каждого года осуществляет корректировку Программы и затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.

Текущее управление осуществляется заместителем главы администрации  города по жизнеобеспечению.

V. Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация Программы позволит существенно улучшить состояние жилищного фонда, сохранить его в надлежащем состоянии, повысить комфортность проживания граждан в нем, благоустроить дворы и прилегающие территории.

VI. Распределение средств по видам работ

| № п/п | Наименование видов работ | Стоимость работ, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Ремонт кровель | 49,7 | 45,3 | 60,2 |
| 2. | Утепление стеновых панелей | 4,6 | 5,2 | 5,6 |
| 3. | Герметизация межпанельных швов | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
| 4. | Ремонт водопроводно-канализационных сетей, систем отопления | 4,1 | 4,5 | 4,9 |
| 5. | Ремонт балконов | 3,5 | 3,9 | 4,2 |
| 6. | Устройство наружного освещения | 2,3 | 2,6 | 2,8 |
| 7. | Снос деревьев и озеленение | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| 8. | Общестроительные работы: Контейнерные площадки, пороги, поручни, отмостки, водостоки и др. работы | 4,6 | 5,2 | 5,6 |
| 9. | Ремонт подъездов | 18,5 | 31,0 | 22,4 |
| 10. | Устройство детских, спортивных, хозяйственных площадок | 5,2 | 5,8 | 6,3 |
| 11. | Устройство ограждений | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
| 12. | Ремонт козырьков | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
| 13. | Установка АГВ | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
| 14. | Установка светофора | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 15. | Установка металлических дверей | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
| 16. | Установка водоразборных колонок | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
| 17. | Асфальтирование внутридомовых территорий и дорог | 37,2 | 42,3 | 50,4 |
| Итого |  | 140,0 | 157,5 | 175,0 |

* Примечание: Конкретное распределение средств по объектам будет производиться отдельным решением Думы на каждый финансовый год.