Приложение

к решению Тульской городской

Думы от 26.03.2008 № 42/988

|  | ___-е заседание | Проект Проект внесен администрацией города Тулы и фракцией Тульской городской Думы «Единая Россия» |
| --- | --- | --- |
|  | РЕШЕНИЕ |  |

О проекте муниципальной целевой Программы «Первоочередные неотложные мероприятия  по восстановлению оборудования в мусорокамерах   жилых домов города Тулы на 2008 год»

Рассмотрев предоставленный проект муниципальной целевой Программы «Первоочередные неотложные мероприятия по восстановлению оборудования в мусорокамерах  жилых домов города Тулы на 2008 год» (далее – Программа), руководствуясь  Положением «О муниципальных целевых программах», утвержденным решением Тульской городской Думы от 28.09.2000  № 40/691, Тульская городская Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить муниципальную Программу «Первоочередные  неотложные мероприятия по восстановлению оборудования в мусорокамерах  жилых домов города Тулы на 2008 год» (приложение).

2. Администрации города Тулы (Уколов А.В.) при уточнении бюджета муниципального образования города Тула на 2008 год предусмотреть выделение средств на финансирование Программы на 2008 год в объеме   23 351,93 тыс.рублей.

3. В целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, запланированных  Программой, в процессе подготовки к формированию бюджета  муниципального образования город Тула, управлению по жизнеобеспечению администрации г.Тулы (Манохина Г.Н.), МУП «Управляющая Компания г. Тулы» (Гусев Г.С.) совместно с постоянной комиссией Тульской городской Думы по жизнеобеспечению города (Прокопук А.Е.) составлять план-график основных подготовительных этапов реализации Программы.

4. В целях повышения эффективности реализации Программы поручить профильной постоянной комиссии Тульской городской Думы по жизнеобеспечению города (Прокопук А.Е.) на каждом заседании комиссии заслушивать информацию руководителей служб о ходе реализации Программы и рассматривать вопросы об изменениях, вносимых в Программу.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации города по жизнеобеспечению Пронякина Ю.В., постоянную комиссию Тульской городской Думы по жизнеобеспечению города (Прокопук А.Е.).

6.  Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального

образования город Тула						       В.С. Могильников

Приложение

к решению Тульской городской Думы

от __________________№  _________

ПРОЕКТ

Муниципальная целевая Программа

«Первоочередные неотложные мероприятия по восстановлению оборудования в мусорокамерах   жилых домов города Тулы на  2008 год»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Первоочередные неотложные мероприятия по восстановлению оборудования в мусорокамерах жилых домов города Тулы на 2008 год». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный Кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170). |
| Заказчик Программы | Администрация города Тулы, МУП «Управляющая Компания г. Тулы». |
| Основной разработчик Программы | МУП «Управляющая Компания г. Тулы». |
| Основная цель Программы | Предотвращение износа жилого фонда. |
| Основные задачи Программы | Восстановление стволов мусоропроводов с установкой шибера, замены клапанов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2008 году. |
| Перечень основных мероприятий | Основными мероприятиями Программы являются: - проектно-сметные работы; - монтаж нового оборудования, в том числе: установка новых стволов, шиберов, клапанов, дефлекторов; - прочие работы (покраска, побелка). |
| Исполнители Программы и ее основных мероприятий | Исполнители программных мероприятий, поставщики оборудования будут отбираться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источником финансирования средств, необходимых для выполнения программных мероприятий, является бюджет города Тулы. Предполагаемый объем финансирования Программы (в ценах по состоянию на 01.01.2008г.) из средств бюджета муниципального образования город Тула составляет – 23 351,93 тыс.рублей. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация города Тулы контролирует своевременное выполнение мероприятий Программы. Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем использования средств, направляемых на реализацию Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Выполнение муниципальной целевой Программы позволит: - восстановить оборудование в мусорокамерах жилых домов; - улучшить содержание жилищного фонда; - сократить количество обращений граждан города, связанных с ухудшением жилищных условий; - обеспечить проживание жителей в соответствии с жилищными нормами и правилами; - улучшить работу обслуживающего персонала мусорокамер в жилых домах. |

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом.

Жилищный фонд города Тулы включает в себя  значительное количество многоэтажных жилых домов, в которых требуется восстановление оборудования в мусорокамерах  жилых домов.  Капитальный ремонт мусорокамер не проводился с момента заселения жилых домов (70-е годы). Согласно «Правил и норм эксплуатации жилищного фонда» капитальный ремонт мусоропроводов должен производиться с периодичностью каждые 9 лет. Основными причинами разрушения оборудования в мусорокамерах жилых домов является нарушение периодичности капитального ремонта и несоблюдение правил пользования  мусорокамерами жителями.

По состоянию на 01.01.2008г. в ведении администрации города находится  2069  единиц мусорокамер многоэтажных  жилых домов, в 415 жилых домах мусорокамеры   физически устарели, отработали свой нормативный срок и требуют восстановления и замены оборудования, что   вызывает справедливые нарекания жителей города.

Общая предполагаемая восстановительная стоимость может составить                      23 351,93 тыс.рублей. Администрация города стоит перед проблемой физически изношенного и морально устаревшего оборудования мусорокамер в жилых домах. Наличие большого количества неисправного  оборудования мусорокамер жилых домов требует постоянного отвлечения трудовых и финансовых  ресурсов на поддержание их работоспособности.

С принятием Жилищного Кодекса Российской Федерации, произошли кардинальные изменения в системе жилищных отношений, в том числе и в системе обеспечения содержания, ремонта и восстановления общедомового имущества.

Наличие критической массы физически изношенного  оборудования мусорокамер, ограниченность финансовых ресурсов бюджета города и изменение институциональных условий в системе жилищных отношений требуют выбора системного метода решения возникшей проблемы. Наиболее приемлемым в данном случае является программно-целевой метод. В пользу разработки и принятия муниципальной целевой комплексной Программы по  восстановлению оборудования мусорокамер многоэтажных жилых домов  свидетельствует также наличие в приоритетах социально-экономического развития Российской Федерации, Тульской области и города Тулы важного направления: реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства и улучшения качества жизни населения.

- Цели и задачи.

Основной целью Программы является предотвращение  износа жилого фонда, восстановление стволов мусоропровода с установкой шибера и замены клапанов.

Обозначенная цель полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации, Тульской области и города Тулы.

В Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 – 2008 годы), утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19 января 2006 года №38-р, в разделе 7 «Сокращение нерыночного сектора экономики»  обозначены следующие основные направления реформирования жилищно-коммунального хозяйства:

- развитие частной инициативы и конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании;

- привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальное хозяйство при преимущественном сохранении муниципальной собственности на коммунальную инфраструктуру;

- оптимизация бюджетных расходов в жилищно-коммунальном хозяйстве и повышение эффективности социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- разработка новых эффективных механизмов государственной поддержки модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Губернатор Тульской области в своем Послании Тульской областной Думе  четко обозначил, что достижение высокого качества жизни выступает главным приоритетом  деятельности исполнительной власти области. На достижение этой цели ориентируется Программа социально-экономического  развития области  на ближайшие годы и на стратегическую перспективу.

Губернатор Тульской области в  Послании Тульской областной Думе   обозначает остроту задачи  реформы ЖКХ и привлечения инвесторов для модернизации коммунальной инфраструктуры, называет это направление стратегически  важным в социально-экономическом развитии области. В числе задач, относящихся к сфере реформы ЖКХ, обозначается задача  привлечения инвесторов для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Реформа ЖКХ является приоритетным направлением деятельности и администрации города Тулы.

Исходя из поставленной цели, определены задачи, решаемые Программой, -  восстановление стволов мусоропроводов многоэтажных жилых домов с установкой шибера и заменой клапанов, не отвечающих установленным требованиям и правилам эксплуатации.

Создание условий для перехода на систему планово-предупредительного ремонта.

- Перечень основных мероприятий.

Программные мероприятия реализуются в течение 2008 года. Предусмотрено  восстановить   мусорокамер в 415  жилых домах, отработавших нормативный срок службы и физически устаревших.

Детальный адресный график выполнения мероприятий изложен в приложении  к Программе. Сроки проведения  утверждаются  администрацией города Тулы после согласования с  исполнителем работ.

Объемы финансирования указаны в разделе 5 Программы.

- Организационно-экономический и финансовый

механизмы управления  Программой.

Управление процессом выполнения Программы осуществляет администрация города Тулы, которая координирует деятельность основных исполнителей.

Администрация города Тулы осуществляет консолидацию  финансовых ресурсов Программы и обеспечивает их рациональное и целевое использование, контролирует ход реализации мероприятий Программы.

Общий финансовый контроль осуществляется финансовым управлением администрации города Тулы и Контрольной комиссией муниципального образования город Тула. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед администрацией города Тулы о выполнении мероприятий Программы и эффективности использования выделенных средств в порядке, установленном администрацией города Тулы.

- Потребность в финансовых ресурсах и источники их обеспечения.

Расчет потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации мероприятий Программы выполнен ПСБ МУП «Управляющая Компания г. Тулы» исходя из видов и объемов  работ, их стоимости, стоимости оборудования, комплектующих узлов и агрегатов, сложившейся на рынке к моменту разработки Программы.

При определении объемов финансирования по  реализации Программы необходимо учесть прогнозные индексы дефляторы, заложенные Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации  в прогноз инфляции в целом по России до 2009 года.

По прогнозу Минэкономразвития РФ цены производителей машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств будут расти в 2008 году следующими темпами соответственно: 106,8%.  Цены на строительно-монтажные работы будут расти темпами несколько выше (108,6%). Вместе с тем, учитывая, что поставщики оборудования и исполнители работ будут определяться на конкурсной основе, можно предположить возникновение  экономии средств за счет снижения стоимости поставляемого оборудования и выполняемых работ победителями конкурсов. В этом случае, для оценки потребности в финансовых ресурсах в целом по Программе, можно принять в расчетах минимальные из выше приведенных индексов дефляторов.

Общая потребность в финансовых ресурсах составит согласно выполненным расчетам с учетом индексов-дефляторов   23 351,93 тыс. рублей. Предполагаемый источник финансирования Программы – бюджет муниципального образования город Тула.

6. Социально-экономическая эффективность Программы.

Успешная реализация Программы позволит получить следующие результаты:

- восстановить 2055 п.м. стволов мусоропроводов с установкой 1455 шиберов и заменой 2819 клапанов на многоэтажных жилах домах;

- снизить трудозатраты на обслуживание мусорокамер жилых домов;

- увеличить срок службы мусорокамер;

- повысить качество предоставляемых услуг;

- обеспечить надлежащее качество обслуживания пользователей.

Начальник управления

по жизнеобеспечению города                                                                               Г.Н. Манохина

Приложение

к проекту муниципальной целевой Программы

«Первоочередные неотложные мероприятия

по восстановлению оборудования в мусорокамерах

жилых домов города Тулы на 2008 год»

Перечень

домов, требующих  восстановления  оборудования в

мусорокамерах жилых домов города Тулы  в 2008 году

| № п/п | Адрес | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Замена стволов м/к; (демонтаж и монтаж м/п) | Замена шиберов, шт. | Замена клапанов, шт. | Установка дефлекторов вытяжных, Шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ул. Металлургов, 60 | 20 | 5 | 6 |  |
| 2. | Ул. Кирова, 24 | 8 | 2 | 11 |  |
| 3. | Ул. Кирова, 28 | 4 | 1 | 10 |  |
| 4. | Ул. Кирова, 32 | 8 | 2 | 15 |  |
| 5. | Ул. Калинина, 26, корп.1 | 8 | 2 | 10 |  |
| 6. | Ул. Калинина, 26, корп.2 | 24 | 6 | 30 |  |
| 7. | Ул. Калинина, 20, корп.5 | 4 | 1 | 9 |  |
| 8. | Ул. Кирова, 22а | 16 | 4 | 4 |  |
| 9. | Ул. Ложевая, 137 | 8 | 2 | 8 |  |
| 10. | Ул. Ложевая, 145 | 8 | 2 | 7 |  |
| 11. | Ул. Ложевая, 141 | 8 | 2 | 7 |  |
| 12. | Ул. Вильямса, 14 | 20 | 5 | 11 |  |
| 13. | Ул. Вильямса, 20 |  |  |  |  |
| 14. | Ул. Вильямса, 22 | 12 | 3 | 8 |  |
| 15. | Ул. Вильямса, 24 | 12 | 3 | 8 |  |
| 16. | Ул. Вильямса, 18 | 8 | 2 | 8 |  |
| 17. | Ул. Вильямса, 16 | 28 | 7 | 28 |  |
| 18. | Ул. Вильямса, 2 | 4 | 1 | 10 |  |
| 19. | Ул. Вильямса, 4 | 16 | 4 | 15 |  |
| 20. | Ул. Бондаренко, 1 | 40 | 10 | 25 |  |
| 21. | Ул. Бондаренко, 5 | 4 | 1 | 6 |  |
| 22. | Ул. Бондаренко, 9 | 56 | 14 | 30 |  |
| 23. | Ул. Бондаренко, 11 | 4 | 1 | 3 |  |
| 24. | Ул. Бондаренко, 15 | 12 | 3 | 11 |  |
| 25. | Ул. Хворостухина, 6 | 24 | 6 | 5 |  |
| 26. | Ул. Хворостухина, 2 | 8 | 2 | 34 |  |
| 27. | Ул. Металлургов, 45 а | 4 | 1 | 9 |  |
| 28. | Ул. Металлургов, 45, корп.6 | 28 | 7 | 23 |  |
| 29. | Ул. Приупская, 8 а | 12 | 3 | 15 |  |
| 30. | Ул. Приупская. 11 б | - | - | 3 |  |
| 31. | Ул. Металлургов, 61 а | - | - | 4 |  |
| 32. | Ул. Ложевая, 130 | 48 | 12 | 17 |  |
| 33. | Ул. Кирова, 12 | 4 | 1 | 4 |  |
| 34. | Ул. Ложевая, 132 | 8 | 2 | 7 |  |
| 35. | Ул. Ложевая, 136 | 8 | 2 | 8 |  |
| 36. | Ул. Кирова, 20 | 4 | 1 | 4 |  |
| 37. | Ул. Кирова, 16 | 4 | 1 | 6 |  |
| 38. | Ул. Кирова, 14 | 4 | 1 | 5 |  |
| 39. | Ул. Кирова, 10 | 16 | 4 | 14 |  |
| 40. | Ул. Кирова, 18 | 16 | 4 | 14 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41. | Ул. Вильямса, 36 | 32 | 8 | 6 |  |
| 42. | Ул. Вильямса, 38 | 20 | 5 | 7 |  |
| 43. | Ул. Вильямса, 42 | 28 | 7 | 3 |  |
| 44. | Ул. Хворостухина, 7 | 8 | 2 | 3 |  |
| 45. | Ул. Хворостухина, 5 | 8 | 2 | 3 |  |
| 46. | Ул. Бондаренко, 19 | 28 | 7 | 9 |  |
| 47. | Ул. Бондаренко, 23 | 16 | 4 | 7 |  |
| 48. | Ул. Бондаренко, 27 | 20 | 5 | 6 |  |
| 49. | Ул. Бондаренко, 29 | 28 | 7 | 12 |  |
| 50. | Ул. Бондаренко, 31 | 8 | 2 | 5 |  |
| 51. | Ул. Майская, 2 | 8 | 2 | 3 |  |
| 52. | Ул. Майская, 6 | 8 | 2 | 2 |  |
| 53. | Ул. Майская, 8 | 8 | 2 | 7 |  |
| 54. | Ул. Майская, 1 | 28 | 7 | 11 |  |
| 55. | Ул. Майская, 3 | 12 | 3 | 7 |  |
| 56. | Ул. Майская, 7 | 20 | 5 | 9 |  |
| 57. | Ул. Майская, 9 | 32 | 8 | 18 |  |
| 58. | Ул. Бондаренко, 33 | 16 | 4 | 6 |  |
| 59 | Ул. Бондаренко, 35 | 32 | 8 | 6 |  |
| 60. | Ул. Бондаренко, 37 | 16 | 4 | 6 |  |
| 61. | Ул. Вильямса, 46 | 16 | 4 | 5 |  |
| 62. | Ул. Пролетарская, 22 | 28 | 7 | 16 |  |
| 63. | Ул. Пролетарская, 24 | 44 | 11 | 18 |  |
| 64. | Ул. Пролетарская, 26 | 44 | 11 | 24 |  |
| 65. | Ул. Пролетарская, 28 | 32 | 8 | 9 |  |
| 66. | Ул. Пролетарская, 30 | 8 | 2 | 5 |  |
| 67. | Ул. Пролетарская, 30 а | 20 | 5 | 6 |  |
| 68. | Ул. Пролетарская, 32 | 8 | 2 | 5 |  |
| 69. | Ул. Гармонная, 26 | 8 | 2 | 4 |  |
| 70. | Ул. Гармонная, 28 | 12 | 3 | 6 |  |
| 71. | Ул. Марата, 31 | 16 | 4 | 6 |  |
| 72 | Ул. Марата, 33 | 24 | 6 | 8 |  |
| 73. | Ул. Марата, 35 | 24 | 6 | 4 |  |
| 74. | Ул. Ложевая, 123 | 16 | 4 | 8 |  |
| 75. | Ул. Ложевая, 125 | 16 | 4 | 5 |  |
| 76. | Ул. Плеханова, 45 | 20 | 5 | 3 |  |
| 77. | Ул. Плеханова, 45 а | 4 | 1 | 3 |  |
| 78. | Ул. Плеханова, 46 | 12 | 3 | 6 |  |
| 79. | Ул. Степанова, 27 | 8 | 2 | 7 |  |
| 80. | Ул. Степанова, 29 | 12 | 3 | 7 |  |
| 81. | Ул. Чапаева, 34 | 8 | 2 | 5 |  |
| 82. | Ул. Чапаева, 36 | 8 | 2 | 5 |  |
| 83. | Ул. Чапаева, 38 | 8 | 2 | 6 |  |
| 84. | Ул. Епифанская, 29 | 28 | 7 | 18 |  |
| 85. | Ул. Епифанская, 31 | 20 | 5 | 7 |  |
| 86. | Ул. Кирова, 25 | 36 | 9 | 23 |  |
| 87. | Ул. Кирова, 19 | 8 | 2 | 16 |  |
| 88. | Ул. Кирова, 29 | 12 | 3 | 11 |  |
| 89. | Ул. Епифанская, 33 | 8 | 2 | 5 |  |
| 90. | Ул. Пролетарская, 34 | 8 | 2 | 6 |  |
| 91. | Ул.Кирова, 19 а | 4 | 1 | 3 |  |
| 92. | Ул. Кирова, 23 | 8 | 2 | 6 |  |
| 93. | Ул. Декабристов, 8 | 4 | 1 | 4 |  |
| 94. | Ул. Марата, 26 | 4 | 1 | 4 |  |
| 95. | Ул. Металлургов. 70 | - | - | 8 |  |
| 96. | Ул. Металлургов, 62 | - | - | 6 |  |
| 97. | Ул. Степанова, 33 | - | - | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 98. | Ул. Декабристов, 6 | - | - | 4 |  |
| 99. | Ул. Декабристов, 14 | - | - | 4 |  |
| 100. | Ул. Марата, 24 | - | - | 6 |  |
| 101. | Ул. Ложевая, 134 | - | - | 5 |  |
| 102. | Ул. Марата, 32 | - | - | 4 |  |
| 103. | Ул. Плеханова, 141/2 | - | - | 7 |  |
| 104. | 2 пр. Гастелло, 24-24а | - | - | 8 |  |
| 105. | Ул. Пролетарская, 36а | - | - | 4 |  |
| 106. | Ул. Чапаева, 42 | - | - | 6 |  |
| 107. | Ул. Кирова, 17 | - | - | 8 |  |
| 108. | Ул. Степанова, 35 | - | - | 6 |  |
| 109. | Ул.Степанова, 34 | - | - | 6 |  |
| 110. | Ул. 9 Мая, 19а | - | 2 | 5 |  |
| 111. | Ул. Седова, 9, корп.1 | - | 1 | 7 |  |
| 112. | Одоевское шоссе, 15 | 2 | 4 | - |  |
| 113 | Одоевское шоссе, 3 | - | 8 | 3 |  |
| 114. | 2-я Прокатная, 2 | - | 6 | 1 |  |
| 115. | Ул. Серебровская, 16а | - | 2 | - |  |
| 116. | Ул. Серебровская, 16-г | - | 2 | - |  |
| 117. | Ул. Серебровская, 16д | - | 4 | 1 |  |
| 118. | Ул. Серебровская, 16ег | - | 3 | 1 |  |
| 119. | Ул. Болотова, 68а | - | - | 1 |  |
| 120. | Ул. Белкина, 4 | - | 5 | - |  |
| 121. | Ул. Белкина, 6 | - | 2 | - |  |
| 122. | Ул. Белкина, 6а | - | 1 | - |  |
| 123. | Ул. Белкина, 8 | - | 3 | - |  |
| 124. | Пр. Ленина, 88 | - | 6 | - |  |
| 125. | Красноармейский пр., 15 | 11 | 14 | - |  |
| 126. | Ул. Пушкинская, 57 | - | 10 | 5 |  |
| 127. | Ул. Демонстрации, 3 | - | 1 | 2 |  |
| 128. | Красноармейский пр., 26 | - | - | 8 |  |
| 129. | Ул. Гоголевская, 94 | - | 8 | - |  |
| 130. | Ул. Фрунзе, 6 | 27 | 11 | 12 |  |
| 131. | Ул. Оружейная, 26 | - | 9 | 6 |  |
| 132. | Ул. Мира, 16 | - | 2 | 3 |  |
| 133. | Ул. Мира, 14 | - | 4 | 3 |  |
| 134. | Ул. Белкина, 2 | - | 1 | 2 |  |
| 135. | Ул. Л. Толстого, 117 | - | 1 | - |  |
| 136. | Ул. Л. Толстого, 146 | - | 8 | - |  |
| 137. | Ул. Фрунзе, 14 | 9,2 | 4 | 6 |  |
| 138. | Ул. Фрунзе. 15 | 7,8 | 9 | 15 |  |
| 139. | Ул. Халтурина, 2 | - | 4 | - |  |
| 140. | Ул. Бр. Жабровых, 5 | 10,4 | 8 | 8 |  |
| 141. | Ул. Революции, 16 | 11.7 | 9 | 10 |  |
| 142. | Ул. Революции. 35 | 2,6 | 4 | 2 |  |
| 143. | Ул. Лейтейзена, 3/11 | 7,8 | 7 | 8 |  |
| 144. | Красноармейский пр., 9 | 2 | 1 | - |  |
| 145. | Ул. Кл Цеткин, 3 | 7,8 | 11 | 22 |  |
| 146. | Ул. Гоголевская, 65 | 2 | 3 | 4 |  |
| 147. | Ул. Бундурина, 40 | 1,6 | 1 | 2 |  |
| 148. | Ул. Первомайская. 28 | 1,4 | 1 | - |  |
| 149. | Ул. Первомайская, 36 | 1,4 | 1 | - |  |
| 150. | Ул. Первомайская. 40 | 1,4 | 1 | 1 |  |
| 151. | Ул. Первомайская. 144 | 1.1 | 1 | 1 |  |
| 152. | Ул. Первомайская, 48 | 1.2 | 1 | - |  |
| 153. | Ул. Первомайская. 30 | 2.6 | - | 3 |  |
| 154. | Ул. Вересаева, 15 | 1.4 | - | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 155. | Ул. Демонстрации, 1 | 4 | 4 | 4 |  |
| 156. | Ул. Демонстрации, 4 | 2 | - | 9 |  |
| 157. | Ул. Революции, 17 | - | 1 | 6 |  |
| 158. | Ул. Пушкинская, 30 | 3 | 4 | 12 |  |
| 159. | Ул. Ф. Энгельса, 16 | 3 | 9 | 10 |  |
| 160. | Ул. Демонстрации, 8 | 13 | 13 | 28 |  |
| 161. | Ул. Революции. 10 | 13 | 13 | 62 |  |
| 162. | Ул. Лейтейзена, 7 | 1 | 2 | 3 |  |
| 163. | Ул. Демонстрации, 10 | 1 | 1 | 4 |  |
| 164. | Ул. Демонстрации, 12 | 3 | 3 | 2 |  |
| 165. | Ул. Пушкинская, 32 | 1 | 13 | 8 |  |
| 166. | Ул. Ф. Энгельса, 14 | 8 | 8 | 14 |  |
| 167. | Ул. Демонстрации, 2 | - | - | 2 |  |
| 168. | Красноармейский пр., 8 | 5 | 5 | 6 |  |
| 169. | Красноармейский пр., 2 | 1 | 1 | 14 |  |
| 170. | Красноармейский пр., 4 | 4 | 4 | 7 |  |
| 171. | Красноармейский пр., 6, корп.2 | 3 | 3 | 10 |  |
| 172. | Красноармейский пр., 16 | 8 | 8 | 25 |  |
| 173. | Красноармейский пр., 1 | 10 | 10 | 12 |  |
| 174. | Ул. Революции, 6 | 3 | 3 | 8 |  |
| 175. | Ул. Советская, 8 | 3 | 3 | 10 |  |
| 176. | Ул. Сойфера, 1 | 3 | 3 | 3 |  |
| 177. | Ул. Сойфера. 7 | 3 | 3 | 6 |  |
| 178. | Ул. Сойфера, 9 | 3 | 3 | 7 |  |
| 179. | Ул. Лейтейзена, 1 | 4 | 4 | 12 |  |
| 180. | Ул. Лейтейзена, 4 | 4 | 4 | 10 |  |
| 181. | Ул. Ф. Смирнова, 1 | 4 | 4 | 5 |  |
| 182. | Ул. Ф. Смирнова, 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 183. | Ул. Ф. Смирнова, 5 | 3 | 3 | 6 |  |
| 184. | Ул. Вересаева, 1а | 2 | 2 | 2 |  |
| 185. | Ул.Вересаева, 1-б | 3 | 3 | 2 |  |
| 186. | Ул. Вересаева, 3 | 4 | 4 | 3 |  |
| 187. | Ул. Фрунзе, 8 | 2 | 2 | 2 |  |
| 188. | Ул. Фрунзе, 9 | - | 2 | 1 |  |
| 189. | Ул. Фрунзе, 10 | 5 | 5 | 7 |  |
| 190. | Ул. Фрунзе, 11 | - | 2 | 1 |  |
| 191. | Ул. Фрунзе, 12 | 2 | 2 | 1 |  |
| 192. | Ул. Фрунзе, 13 | - | 2 | 1 |  |
| 193. | Ул. Революции, 12 | 9 | 9 | 10 |  |
| 194. | Ул. Революции, 20 | 6 | 6 | 4 |  |
| 195. | Ул. Революции, 22 | 2 | 2 | 1 |  |
| 196. | Ул. Революции, 24 | 6 | 6 | 8 |  |
| 197. | Ул. Революции, 24а | I | 1 | - |  |
| 198. | Ул. Бр. Жабровых, 8 | 7 | 7 | 6 |  |
| 199. | Ул. Бр. Жабровых, 7 | 5 | 5 | 8 |  |
| 200. | Ул. Бр. Жабровых, 9 | 6 | 6 | 12 |  |
| 201. | Ул. Бр. Жабровых, 12 | 8 | 8 | 4 |  |
| 202. | Ул. Лейтейзена, 6 | 9 | 9 | 10 |  |
| 203. | Ул. Лейтейзена, 8 | 7 | 7 | 12 |  |
| 204. | Ул. Кл. Цеткин, 5 к.1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 205. | Ул. Кл. Цеткин, 5 к.2 | 1 | 1 | 2 |  |
| 206. | Ул. Кл. Цеткин, 5 к.3 | 1 | 1 | 2 |  |
| 207. | Ул. 1 8 проезд, 83 а |  | 2 | 9 |  |
| 208. | Ул. М.Жукова, 16\3 |  | 3 | 11 |  |
| 209. | Ул. Санаторная,7 |  | 4 | 14 |  |
| 210. | Ул. Санаторная,9 |  | 7 | 21 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 211. | Ул. Санаторная,2 |  | 3 | 9 |  |
| 212. | Ул. М.Жукова, 16/2 |  | 1 | 6 |  |
| 213. | 6 Полюсный проезд, 19 |  |  | 3 |  |
| 214. | 6 Полюсный проезд,21 |  |  | 3 |  |
| 215. | 18 проезд, 89 |  | 1 | 9 |  |
| 216. | 1 8 проезд, 87 |  | 2 | 6 |  |
| 217. | Ул. Демонстрации, 148 |  | 1 | 2 |  |
| 218. | Ул. Серебровская, 16-б |  |  | 3 |  |
| 219. | Ул. Серебровская, 16 в |  |  | 5 |  |
| 220. | Ул. Макаренко, 1 5/4 |  |  | 4 |  |
| 221. | Ул. Макаренко, 1 5/3 |  | 7 | 5 |  |
| 222. | Ул. Макаренко, 19/1 |  | 1 | 2 |  |
| 223. | Ул. Макаренко, 1 9/2 |  | 1 | 2 |  |
| 224. | Ул. Макаренко, 19/3 |  | 1 | 2 | 1 |
| 225. | Ул. Макаренко, 13/2 |  | 1 | 1 | 1 |
| 226. | Ул. Макаренко, 1 3/4 |  | 1 | 2 | 1 |
| 227. | Ул. Макаренко, 13/5 |  | 1 | 2 | 1 |
| 228. | Ул. Макаренко, 13/3 |  | 8 | 1 |  |
| 229. | Ул. Макаренко, 15/2 |  | 6 |  |  |
| 230. | Ул. Ползунова, 15/1 |  | 1 | 1 |  |
| 231. | Ул. Седова, 12/1 |  | 1 | 2 | 1 |
| 232. | Ул. Проку дина,2/1 |  | 1 | 2 | 1 |
| 233. | Ул. Прокудина,2/2 |  | 1 | 1 | 1 |
| 234. | Ул. Болотова,69 |  | 6 | 2 |  |
| 235 | 18проезд,83 |  | 2 | 7 |  |
| 236. | 1 8 проезд,85 |  | 4 | 11 |  |
| 237. | Калужское шоссе,5 |  | 5 | 5 | 5 |
| 238. | Калужское шоссе,7 |  | 12 |  |  |
| 239. | Калужское шоссе, 11 |  | 2 |  |  |
| 240. | Пр-т Ленина, 118 |  | 1 | 5 |  |
| 241. | Ул. Пузакова, 1 | 28 | 7 | 37 | 7 |
| 242. | Ул. М.Горького, 1 | 20 | 5 | 11 | 5 |
| 243. | Ул. Октябрьская, 77 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 244. | Ул. Максимовского, 15 | 28 | 7 | 9 | 7 |
| 245. | Ул. Максимовского, 19 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 246. | Ул. Максимовского, 21 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 247. | Ул. Максимовского, 23 | 8 | 2 | 5 | 2 |
| 248. | Ул. Галкина, 35 | 20 | 5 | 10 | 5 |
| 249. | Ул. Галкина, 22 | 12 | 3 | 8 | 3 |
| 250. | Ул. Октябрьская, 97 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 251. | Ул. Обручева, 1/6 |  | 5 |  |  |
| 252. | Ул. Обручева, 3 к. 1 |  | 3 |  |  |
| 253. | Ул. Обручева, 3 к.2 |  | 2 |  |  |
| 254. | Ул. Обручева, 5 |  | 3 |  |  |
| 255. | Ул. Циолковского, 5 к.2 |  | 2 |  |  |
| 256. | ул.Н. Руднева, 27 |  |  | 6 |  |
| 257. | Ул. Староникитская, 105 |  |  | 9 |  |
| 258. | Ул. Михеева, 4-б | 4 | 1 |  |  |
| 259. | Ул. Л.Толстого, 85/2 |  |  | 8 |  |
| 260. | Ул. Михеева, 4-а |  | 1 |  |  |
| 261. | Ул. Кауля, 49-а |  | 8 |  |  |
| 262. | Ул. Фучика, 26/1 | 10 | 1 | 8 | - |
| 263. | Ул. Фучика, 26/2 | 10 | 1 | 8 | - |
| 264. | Ул. Кирова, 198-б | - | - | 5 |  |
| 265. | Ул. Кирова, 202а | - | 6 | 5 | - |
| 266. | Ул. Кирова, 202-б | - | 4 | 7 | - |
| 267. | Ул. Волкова, 1/3 | - | - | 1 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 268. | Ул. Волкова, 3/4 | - | - | 2 | - |
| 269. | Ул. Волкова, 1/1 | - | - | 2 | - |
| 270. | Ул. Волкова, 3/1 | - | - | 1 | - |
| 271. | Ул. Металлургов, 47-б | - | - | 3 | - |
| 272. | Ул.Кутузова, 102а | - | - | 4 | - |
| 273. | 1 пр. Металлургов, 1 | - | - | 4 | - |
| 274. | Ул. Металлургов, 49 | - | - | 4 | - |
| 275. | Ул. Металлургов, 41 | - | 1 | 1 | - |
| 276. | Ул. Металлургов, 43-б | - | 1 | - | - |
| 277. | Ул. Металлургов, 43 | - | 1 | - | - |
| 278. | Ул. Металлургов, 49а | - | 2 | - |  |
| 279. | Ул. Металлургов, 49в | - | 2 | - | - |
| 280. | Ул.Металлургов, 63 а | - | 1 | - | - |
| 281. | Ул. Металлургов, 71 а | - | 1 | - | - |
| 282. | Ул. Металлургов, 77-б | - | 1 | - | - |
| 283. | Ул. Металлургов, 86 | - | 2 | - | - |
| 284. | Ул. Металлургов, 98 | - | 2 | - | - |
| 285. | Ул. Металлургов, 100 | - | 2 | - | - |
| 286. | Ул. Металлургов, 102 | - | 2 | - | - |
| 287. | Ул. Металлургов, 104 | - | 2 | - | - |
| 288. | Ул. Песчаная, 12 | - | 3 | - | - |
| 289. | Ул. Приупская, 11 а | - | 2 | - | - |
| 290. | Ул. Мусоргского 49 | - | 3 | - | - |
| 291. | Ул. Комарова 49а | - | 4 | - | - |
| 292. | Ул. Марата 182 | - | 1 | •> 3 | - |
| 293. | Ул. Кутузова 3/1 | - | 1 | 1 |  |
| 294. | Ул. Мезенцева 44 к. 1 | 5 | 3 | 2 |  |
| 295. | Ул. Мезенцева 44 к.2 | 3 | 3 | 1 |  |
| 296. | Ул. Мезенцева 44 к.З | 5 | 3 | 1 |  |
| 297. | Ул. Станиславского, 6 | 15 | 7 | 2 |  |
| 298. | Ул. Циолковского 5 к. 1 |  | 2 |  |  |
| 299. | Ул. Перекопская, 1 |  | 2 |  | 5 |
| 300. | Ул. Перекопская, 8 |  | 6 |  | 6 |
| 301. | Ул. Перекопская, 5а |  | 6 | 1 | 6 |
| 302. | Ул. Перекопская, 7 |  | 'j 3 |  | 3 |
| 303. | Ул. Перекопская, 5 |  | 4 | 1 | 4 |
| 304. | Ул. Кауля, 31 |  | 6 |  | 6 |
| 305. | Ул. Кауля, 9 |  | 5 |  | 5 |
| 306. | Ул. Новомосковская, 1 |  | 2 | 16 |  |
| 307. | Ул. Новомосковская, 5 |  | 2 | 16 |  |
| 308. | Ул. Новомосковская, 9 |  | 2 | 16 |  |
| 309. | Ул. Новомосковская, 15 |  | 1 | 9 |  |
| 310. | Ул. Новомосковская, 21 |  | 1 |  |  |
| 311. | Ул. Новомосковская, 23 |  | 6 | 3 |  |
| 312. | Ул. Новомосковская, 25 |  | 6 | 3 |  |
| 313. | Ул. Новомосковская, 25а |  | 4 | 4 |  |
| 314. | Ул. Новомосковская, 27 |  | 6 | 4 |  |
| 315. | Ул. Кауля, 7 к. 1 |  | 2 | 16 |  |
| 316. | Ул. Кауля, 9 к.З | 2 | 5 | 5 |  |
| 317. | Ул. Кауля, 11 к. 1 |  | 4 | 3 |  |
| 318. | Ул. Кауля, 13 к. 1 |  | 1 | 8 |  |
| 319. | Ул. Кауля, 20 |  | 7 | 4 |  |
| 320. | Ул. Рязанская, 24 к. 1 | 15 | 5 | 2 |  |
| 321. | Ул. Рязанская, 26 к. 1 | 6 | 2 |  | 1 |
| 322. | Ул. Рязанская, 32 к. 1 | 12 | 4 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 323. | Ул. Рязанская, 32 к.3 | 18 | 6 | 4 | 1 |
| 324. | Городской пер. 1 5 | 18 | 6 | 1 |  |
| 325. | Городской пер. 1 7 | 20 | 7 | 2 |  |
| 326. | Пр. Ленина 147, к.2 |  | 2 | 3 |  |
| 327. | Пр. Ленина 147, к.З |  | 1 | 2 |  |
| 328. | Пр. Ленина 147, к.4 |  | 2 | 5 |  |
| 329. | пр. Ленина 147, к.З |  | 2 | 4 |  |
| 330. | Ул. Рязанская, 30 к.1 |  | 2 | 4 |  |
| 331. | Ул. Рязанская, 28 к. 1 |  | 6 | 6 |  |
| 332. | Ул. Рязанская, 3 |  | 4 | 2 |  |
| 333. | Ул. М. Горького, д. 8 |  | 1 | 5 |  |
| 334. | Ул. М. Горького, д. 10 |  | 1 | 5 |  |
| 335. | Ул. М. Горького, д. 19 |  |  | 29 |  |
| 336. | Ул. М. Горького, д. 21 |  |  | 10 |  |
| 337. | Ул. М. Горького, д. 27 |  | 7 | 30 |  |
| 338. | Ул. М. Горького, д. 31 –А |  | 2 | 14 |  |
| 339. | Ул. М. Горького, д. 33-А |  | 2 | 13 |  |
| 340. | Ул. М. Горького, д. 33 |  |  | 50 |  |
| 341. | Ул. М. Горького, д. 29-А |  | 4 | 20 |  |
| 342. | Ул. Пузакова, 20 |  |  | 12 |  |
| 343. | Ул. Пузакова, 46 |  | 9 | 53 |  |
| 344. | Ул.М. Горького, д. 15 |  |  | 7 |  |
| 345. | ул. Демидовская, д. 74 |  | 9 | 55 |  |
| 346. | Ул. Пузакова, д. 17 |  | 13 | 9 |  |
| 347. | Ул. Пузакова, д. 15 |  | 7 | 7 |  |
| 348. | Ул. Демидовская, д. 84 |  | 5 | 4 |  |
| 349. | Ул. М. Горького, д. 1 1 |  | 8 | 16 |  |
| 350. | Ул. Пузакова, д. 5 |  | 11 | 11 |  |
| 351. | Ул. Пузакова д. 9 |  |  | 4 |  |
| 352. | Ул. Пузакова, д. 3 |  | 5 | 8 |  |
| 353. | Ул.М. Горького, д. 7 |  |  | 3 |  |
| 354. | Ул. Демидовская, д. 78 |  | 3 | 4 |  |
| 355. | Ул. Демидовская, д. 80 |  | 5 | 9 |  |
| 356. | Ул. М. Горького, д. 9 |  |  | 9 |  |
| 357. | Ул. Октябрьская, д. 82 |  | 6 | 8 |  |
| 358. | Ул. Пузакова, 20-а |  |  | 10 |  |
| 359. | Ул. Демидовская, д. 82 |  | 3 | 11 |  |
| 360. | Ул. Пузакова, д. 62 |  | 3 | 10 |  |
| 361. | Ул. М. Горького, д. 37 |  | 16 | 11 |  |
| 362. | Ул. М. Горького, д. 51 |  | 2 | 4 |  |
| 363. | Ул. Пузакова, д. 78 |  | 3 | 3 |  |
| 364. | Ул. М. Горького, д. 49 |  | 11 | 31 |  |
| 365. | Ул. Пузакова, д. 64 |  | 3 | 3 |  |
| 366. | Ул. Пузакова, д. 70 |  |  | 1 |  |
| 367. | Ул. Пузакова, д. 66 |  | 3 | 3 |  |
| 368 | Ул. Пузакова, д. 74 |  |  | 2 |  |
| 369. | Ул. Пузакова, д. 58 |  | 3 | 1 |  |
| 370. | Ул. Пузакова, д. 60 |  |  | 4 |  |
| 371. | Ул. Пузакова, д. 76 |  | 10 | 6 |  |
| 372. | Ул. Пузакова; д. 72 |  | 2 |  |  |
| 373. | Ул. Пузакова, д. 68 |  | 2 |  |  |
| 374. | Ул. Луначарского, д. 63 |  | 15 |  |  |
| 375. | Ул. Литейная, д. 31 |  | 8 |  |  |
| 376. | Ул. Литейная, д. 32 |  | 15 |  |  |
| 377. | Ул. М. Горького, д. 12 |  | 22 |  |  |
| 378. | Ул. Сакко и Ванцетти, д. 35 |  | 4 |  |  |
| 379. | Ул. Галкина, 10 |  | 6 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 380. | Ул. Галкина, 21 |  |  | 8 |  |
| 381. | Ул. Максимовского, 3 |  | 6 | 8 |  |
| 382. | Ул. Октябрьская, д. 101 |  | 4 | 11 |  |
| 383. | Ул. Максимовского д. 1 |  | 4 | 5 |  |
| 384. | Ул. Галкина, д. 25 |  | 6 | 6 |  |
| 385. | Ул. Галкина, д. 20 |  | 6 | 16 |  |
| 386. | Ул. Галкина, д.13 |  | 7 | 6 |  |
| 387. | Ул. Галкина, д. 19 |  | 4 | 17 |  |
| 388. | Ул. Галкина, д. 23 |  | 3 | 1 |  |
| 389. | Ул. Галкина, д. 9 |  | 2 | 2 |  |
| 390. | Ул. Максимовского д. 9 |  |  | 9 |  |
| 391. | Ул. Галкина, д. 15 |  | 5 | 6 |  |
| 392. | Ул. Галкина, д. 11 |  | 3 |  |  |
| 393. | Ул. Галкина, д. 30 |  | 2 |  |  |
| 394. | Ул. Максимовского д. 10 |  | 6 |  |  |
| 395. | Ул. Луначарского д. 9 |  | 2 |  |  |
| 396. | Гарнизонный проезд, д. 2-Д |  | 1 | 19 |  |
| 397. | Гарнизонный проезд, д. 1/3 |  | 4 | 8 |  |
| 398. | Ул. Токарева, д. 87 |  |  | 4 |  |
| 399. | Ул. Токарева, д. 83 |  |  | 1 |  |
| 400. | Ул. Комсомольская д. 191/1 |  | 1 |  |  |
| 401. | Гарнизонный проезд, д. 2-Г |  | 2 |  |  |
| 402. | Ул. М. Горького, д. 14 |  |  | 82 |  |
| 403. | Ул. М. Горького, д. 20 |  | 13 | 28 |  |
| 404. | Ул. М. Горького, д. 43 |  |  | 4 |  |
| 405. | Ул. М. Горького д. 45 |  |  | 4 |  |
| 406. | Ул. М. Горького д. 47 |  |  | 8 |  |
| 407. | Ул. Курковая , д.11 |  |  | 19 |  |
| 408. | Ул. Арсенальная,. 3 |  | 6 | 5 |  |
| 409. | Ул. Арсенальная, 22 |  | 5 | 7 |  |
| 410. | Ул. Арсенальная, 24 |  | 3 | 15 |  |
| 411. | Ул. Литейная, 36 |  |  | 1 |  |
| 412. | Ул. Луначарского, 65 |  |  | 1 |  |
| 413. | Ул. Сурковая, 9 |  | 6 | 2 |  |
| 414. | Ул. Курковая, 13 -А |  | 4 |  |  |
| 415. | Ул. Сурковая, 13 |  | 4 |  |  |

Начальник управления по

жизнеобеспечению города                                                                       Г.Н. Манохина